- Załącznik Nr 3

    - do Uchwały Nr XL/243/06

    - Rady Miejskiej w Zabłudowie

    - z dnia 29 września 2006 r.

    - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

| - Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | - Rok rozpoczęcia/zakończenia | - Wartość kosztorysowa /szacunkowa/ | - Wydatki - Poniesione w latach 2004-2005 | - Środki wynikające z planów na 2006 rok | - W tym: |  |  |  | - Środki do pozyskania - z Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Własne środki budżetowe | - Kredyty i pożyczki |  | - Dotacja z GFOŚ i GW |  |
| - 1. Budowa sieci wodociągowej: | - 2006 | - 1.897.358 | - 97.950 | - 1.799.408 | - 435.671 | - 1.280.000 |  |  |  |
| - a) Dobrzyniówka – Folwarki Tylwickie |  | - 213.281 | - 20.584 | - 192.697 | - 42.697 | - 150.000 |  |  |  |
| - b) Kuriany – Kucharówka |  | - 1.330.172 | - 53.654 | - 1.276.518 | - 326.518 | - 950.000 |  |  |  |
| - c) Gnieciuki – Ostrówki |  | - 255.700 | - 23.712 | - 231.988 | - 51.988 | - 180.000 |  |  |  |
| - 2. Budowa studzienek wodociągow. w Dobrzyniówce i Halickich | - 2006 | - 14.468 |  | - 14.468 | - 14.468 |  |  |  |  |
| - 3. Budowa kanału deszczowego ul. Szkolna, sanitarnego ul. 3-go Maja – Białostocka w Zabłudowie | - 2006 | - 83.737 |  | - 83.737 |  |  |  | - 83.737 |  |
| - 4. Modernizacja nawierzchni dróg: | - 2006 | - 1.371.646 | - 3.000 | - 1.368.646 | - 818.646 | - 550.000 |  |  |  |
| - a) Nawierzchni drogi Kuriany – Sobolewo | - 2006 | - 169.913 | - 3.000 | - 166.913 | - 166.913 |  |  |  |  |
| - b) Nawierzchni drogi rolniczej WSI Halickie i Kuriany | - 2006 | - 140.733 | - ---- | - 140.733 | - 140.733 |  |  |  |  |
| - c) Nawierzchni ulicy we wsi Kaniuki Droga powiatowa | - 2006 | - 602.043 |  | - 602.043 | - 302.043 | - 300.000 |  |  |  |
| - d) Nawierzchni ulicy we wsi Ciełuszki – Droga powiatowa | - 2006 | - 447.957 |  | - 447.957 | - 197.957 | - 250.000 |  |  |  |
| - e) Projekt na modernizację nawierzchni ul. Surażskiej - Zabłudów | - 2006 | - 11.000 |  | - 11.000 | - 11.000 |  |  |  |  |
| - 5. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie, w tym: - - umowa podstawowa z wykonawcą –ujęta do wniosku do FRKF - - roboty dodatkowe / nie objęte wnioskiem złożonym do FRKF/ | - 2004/2007 | - 4.582.521 - 4.437.886 - 144.635 | - 1.258.895 - 1.182.243 - 76.652 A | - 1.676.716 - 1.608.733 - 67.983 B | - 750.000* - 926.716 |  |  |  |  |
| - 6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | - 2006 | - 149.102 | - ---- | - 149.102 | - 149.102 |  |  |  |  |
| - 7. Rozbudowa budynku OSP w Zabłudowie | - 2006 | - 256.100 | - 6.100 | - 250.000 | - 58.000 | - 192.000 |  |  |  |
| - 8. Zakupy inwestycyjne – serwer i wymiana komputerów zużytych oraz oprogramowania do UM w Zabłudowie | - 2006 | - 67.500 | - ---- | - 67.500 | - 67.500 |  |  |  |  |
| - 9. Zakup kosiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego | - 2006 | - 9.000 |  | - 9.000 | - 9.000 |  |  |  |  |
| - 10. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rybołach | - 2006 | - 216.754 |  | - 216.754 | - 107.002 SPO - 109.752 ³ |  |  |  |  |
| - 11. Budowa wiat przystankowych | - 2006 | - 5.217 |  | - 5.217 | - 5.217 |  |  |  |  |
| - 12. Asfaltownie boiska w miejscowości Rafałówka | - 2006 | - 17.788 |  | - 17.788 | - 17.788 |  |  |  |  |
| - 13. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Białostockiej i 3-go Maja | - 2006 | - 6.883 |  | - 6.883 | - 6.883 |  |  |  |  |
| - 14. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zabłudowa poprzez renowację parku podworskiego | - 2006 | - 219.206 |  | - 43.842 | - 43.842 |  |  |  | - 175.364* |
| 15. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci | - 2006 | - 35.280 |  | - 7.056 | - 7.056 |  |  |  | - 28.224* |
| 16. Zakup i montaż wagi na gminnym wysypisku śmieci | - 2006 | - 50.000 |  | - 50.000 | - 12.500 |  |  | - 37.500 |  |
| 17. Zakup nieruchomości | - 2006 | - 78.000 |  | - 78.000 | - 78.000 |  |  |  |  |
| - RAZEM | - 8.794.442 |  | - 1.365.945 | - 5.745.912 | - 3.602.675 |  | - 2.022.000 | - 121.237 | - 175.364 ² - 28.224 ³ |

1. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania budowy hali sportowej do PFRON oraz FRKF i otrzymała informacje o wysokości przyznanych środków. W zakresie budowy wodociągów złożone zostały wnioski do ZPORR, które to działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z uwagi na fakt iż nie zostały one zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, wydatki związane z budową sieci wodociągowych zostały ujęte do budżetu i zaplanowano na ten cel kredyty preferencyjne.

2. Został złożony wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Inwestycja jest realizowana w 2006 roku, zwiększenie planu wydatków wynika z przygotowane protokółu konieczności rozszerzenia robót.

* Ponadto przygotowane zostały dwa wnioski do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006, w ramach Działania:2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego:

1. Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zabłudowa poprzez renowację parku podworskiego, na ten cel zabezpieczono środki własne w kwocie 43.842 zł, co stanowi 20% inwestycji oraz 80% w wysokości 175.364 zł stanowią środki ujęte do pozyskania z SPO.

2. Projekt: Wytwarzanie wielopokoleniowej więzi społeczności lokalnej i podniesienie walorów estetycznych wsi Dobrzyniówka, na ten cel zabezpieczono środki własne w kwocie 7.056 zł. co stanowi 20% inwestycji oraz 80% w wysokości 28.224 zł stanowią środki ujęte do pozyskania z SPO.

* Na kwotę 750.000 zł składają się : przyznane środki z PFRON -  250.000 zł

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  - 500.000 zł / na 2006 r./ oraz 600.000 zł /na 2007 r./

A.  Koszty robót dodatkowych nie objęte wnioskiem do FRKF kwota – 63.442 zł poniesione w 2004 r./ projekty, uzbrojenie terenu/

-  13.210 zł  poniesione w 2005 r./ ekspertyzy, nadzór/

B.  Koszty robót dodatkowych nie objęte wnioskiem do FRKF kwota  -     4.175 zł wydatkowane w 2006 r./ uzbrojenie terenu/

-   63.808 zł ujęte do budżetu zgodnie z umowami–wydatkowane zostaną w III kw. 2006 r.