- Załącznik Nr 6

- do Uchwały Nr XXXIX/242/06

- Rady Miejskiej w Zabłudowie

- z dnia 31 sierpnia 2006 r.

LMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2006 – 2008

| Lp. | Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne | Jednostka realizująca program – zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |  | Dotychczas poniesione wydatki lata 2004 - 2005 |  | Wysokość wydatków w 2006 roku | Wysokość wydatków w roku 2007 roku | Wysokość wydatków w roku 2008 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie |  | Urząd Miejski |  | 4.582.521 |  | 1.258.895 |  | 1.676.716 | 1.646.910 |  |
| W tym: |  |  | 2004/ 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budżet gminy |  |  |  | 3.232.521 |  |  | 1.258.895 | 926.716 | 1.046.910 |  |
| PFRON |  |  |  | 250.000 |  |  |  | 250.000 | ---- |  |
| FRKF |  |  |  | 1.100.000 |  |  |  | 500.000 | 600.000 |  |
| II. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabłudowie |  | Urząd Miejski |  | 1.233.210 |  |  | 33.210 | ---- | 1.200.000 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budżet gminy |  |  |  | 213.210 |  |  | 33.210 | --- | 180.000 |  |
| Budżet państwa |  |  |  | 120.000 |  |  |  | --- | 120.000 |  |
| INTERREG |  |  |  | 900.000 |  |  |  | -- | 900.000 |  |
| III Modernizacja ul. Surażskiej w Zabłudowie |  | Urząd Miejski | 2007 | 470.000 |  |  |  | --- | 470.000 |  |
| Budżet gminy |  |  |  | 70.000 |  |  |  | -- | 70.000 |  |
| Budżet państwa |  |  |  | 47.000 |  |  |  | -- | 47.000 |  |
| EFRR |  |  |  | 353.000 |  |  |  | -- | 353.000 |  |
| IV Budowa sieci wodociągowej |  | Urząd Miejski | 2007/2008 | 1.607.000 |  |  |  |  | 750.000 | 857.000 |
| 1. Nowosady- Żuki |  |  |  | 750.000 |  |  |  |  | 750.000 |  |
| Budżet gminy |  |  |  | 112.500 |  |  |  |  | 112.500 |  |
| Budżet państwa |  |  |  | 75.000 |  |  |  |  | 75.000 |  |
| EFRR |  |  |  | 562.500 |  |  |  |  | 562.500 |  |
| 2.Do Kowalowiec |  |  |  | 457.000 |  |  |  |  |  | 457.000 |
| Budżet gminy |  |  |  | 68.550 |  |  |  |  |  | 68.550 |
| Budżet państwa |  |  |  | 45.700 |  |  |  |  |  | 45.700 |
| EFRR |  |  |  | 342.750 |  |  |  |  |  | 342.750 |
| 3. Krynickie -Koźliki |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  |  | 400.000 |
| Budżet gminy |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  | 60.000 |
| Budżet państwa |  |  |  | 40.000 |  |  |  |  |  | 40.000 |
| EFRR |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |
| IV. Budowa parkingu Urząd Miejski w Zabłudowie |  | Urząd Miejski | 2007/2008 | 130.000 |  |  |  | -- | 5.000 | 125.000 |
| Budżet gminy |  |  |  | 23.500 |  |  |  | -- | 5.000 | 18.500 |
| Budżet państwa |  |  |  | 12.500 |  |  |  | -- |  | 12.500 |
| EFRR |  |  |  | 94.000 |  |  |  | -- |  | 94.000 |
| V. Przebudowa –modernizacja dróg: Zabłudów – Rafałówka |  | Urząd Miejski | 2008 | 412.000 |  |  |  |  | 12.000 | 400.000 |
| Budżet gminy |  |  |  | 72.000 |  |  |  |  | 12.000 | 60.000 |
| Budżet państwa |  |  |  | 40.000 |  |  |  |  |  | 40.000 |
| EFRR |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |
| VI Budowa kanalizacji |  | Urząd Miejski | 2008 | 1.120.000 |  |  |  |  |  | 1.120.000 |
| 1. Przebudowa kanału na ul. Sikorskiego wraz z odbudową nawierzchni |  |  |  | 732.000 |  |  |  |  |  | 732.000 |
| Budżet gminy |  |  |  | 109.800 |  |  |  |  |  | 109.800 |
| Budżet państwa |  |  |  | 73.200 |  |  |  |  |  | 73.200 |
| EFRR |  |  |  | 549.000 |  |  |  |  |  | 549.000 |
| 2. Budowa kanalizacji na ul. Bielskiej |  |  |  | 388.000 |  |  |  |  |  | 388.000 |
| Budżet gminy |  |  |  | 58.200 |  |  |  |  |  | 58.200 |
| Budżet państwa |  |  |  | 38.800 |  |  |  |  |  | 38.800 |
| EFRR |  |  |  | 291.000 |  |  |  |  |  | 291.000 |