- Załącznik Nr 3

    - do Uchwały Nr XXXV/213/06

    - Rady Miejskiej w Zabłudowie

    - z dnia 28 kwietnia 2006 r.

    - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

| - Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | - Rok rozpoczęcia/zakończenia | - Wartość kosztorysowa /szacunkowa/ | - Dotychczas poniesione wydatki – PROJEKTY | - Środki wynikające z planów na 2006 rok |  | - W tym: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Własne środki budżetowe | - Kredyty i pożyczki | - Dotacja z GFOŚ i GW | - Środki do pozyskania z EFRR |
| - 1. Budowa sieci wodociągowej: | - 2006 | - 3.030.763 | - 97.950 | - 1.536.595 |  | - 636.595 | - 900.000 |  | - 164.261 ¹ - 1.231.957 ² |
| - a) Dobrzyniówka – Folwarki Tylwickie |  | - 558.393 | - 20.584 | - 537.809 |  | - 137.809 | - 400.000 |  |  |
| - b) Kuriany – Kucharówka |  | - 1.806.286 | - 53.654 | - 356.414 |  | - 356.414 |  |  | - 164.261 ¹ - 1.231.957 ² |
| - c) Gnieciuki – Ostrówki |  | - 666.084 | - 23.712 | - 642.372 |  | - 142.372 | - 500.000 |  |  |
| - 2. Budowa studzienek wodociągow. w Dobrzyniówce i Halickich | - 2006 | - 17.650 |  | - 17.650 |  | - 17.650 |  |  |  |
| - 3. Budowa kanału deszczowego ul. Szkolna, sanitarnego ul. 3-go Maja – Białostocka w Zabłudowie | - 2006 | - 83.737 |  | - 83.737 |  |  |  | - 83.737 |  |
| - 4. Modernizacja nawierzchni dróg: | - 2006 | - 1.711.551 | - 3.000 | - 1.208.283 |  | - 658.283 | - 550.000 |  | - 58.855 ¹ - 441.413 ² |
| - a) Nawierzchni drogi Kuriany – Sobolewo | - 2006 | - 588.551 | - 3.000 | - 85.283 |  | - 85.283 |  |  | - 58.855 ¹ - 441.413 ² |
| - b) Nawierzchni drogi w Folwarkach Wielkich | - 2006 | - 73.000 | - ---- | - 73.000 |  | - 73.000 |  |  |  |
| - c) Nawierzchni ulicy we wsi Kaniuki Droga powiatowa | - 2006 | - 602.043 |  | - 602.043 |  | - 302.043 | - 300.000 |  |  |
| - d) Nawierzchni ulicy we wsi Ciełuszki – Droga powiatowa | - 2006 | - 447.957 |  | - 447.957 |  | - 197.957 | - 250.000 |  |  |
| - 5. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie | - 2005/2007 | - 4.494.828 | - 1.277.362 | - 1.608.733 |  | - 800.000 - 588.733 | - 220.000 |  |  |
| - 6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | - 2006 | - 149.102 | - ---- | - 149.102 |  | - 149.102 |  |  |  |
| - 7. .Rozbudowa budynku OSP w Zabłudowie | - 2006 | - 256.100 | - 6.100 | - 250.000 |  | - 58.000 | - 192.000 |  |  |
| - 8. Zakupy inwestycyjne – serwer i wymiana komputerów zużytych do UM w Zabłudowie | - 2006 | - 60.000 | - ---- | - 60.000 |  | - 60.000 |  |  |  |
| - 9. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rybołach | - 2006 | - 180.629 |  | - 180.629 |  | - 107.002 SPO - 73.627 ³ |  |  |  |
| - 10. Budowa wiat przystankowych | - 2006 | - 5.300 |  | - 5.300 |  | - 5.300 |  |  |  |
| - 11. Inwestycja w zakresie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Gminie Zabłudów | - 2006 | - 425.500 |  | - 106.375 |  | - 106.375 |  |  | - 319.125 ª |
| - 12. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zabłudowa poprzez renowację parku podworskiego | - 2006 | - 219.206 |  | - 43.842 |  | - 43.842 |  |  | - 175.364* SPO |
| 13. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci | - 2006 | - 35.280 |  | - 7.056 |  | - 7.056 |  |  | - 28.224* SPO |
| - RAZEM | - 10.669.646 |  | - 1.384.412 |  | - 5.257.302 | - 3.311.565 | - 1.862.000 | - 83.737 | - 223.116 ¹ - 1.673.370 ² - 319.125 ª - 203.588* SPO |

1. Planowane do pozyskania środki z budżetu państwa z Kontraktu Wojewódzkiego na zadania realizowane ze środków EFRR

2. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania budowy hali sportowej do PFRON, w zakresie budowy wodociągów złożone zostały wnioski do ZPORR, które to działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dwa wnioski nie zostały zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, dlatego wydatki na budowę wodociągu Dobrzyniówka – Folwarki Tylwickie i Gnieciuki – Ostrówki zostały ujęte do budżetu i zaplanowano na ten cel pożyczki.

ª Złożono wniosek do Programu INTERREG na organizację projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami” w Gminie Zabłudów do realizacji na 2006 r.

3. Został złożony wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Inwestycja będzie realizowana w 2006 roku, zwiększenie planu wydatków zostało podyktowane kwotą wynikającą z przetargu nieograniczonego.

* Ponadto przygotowywany są dwa wnioski do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Działania:2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego:

1. Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zabłudowa poprzez renowację parku podworskiego, na ten cel zabezpieczono środki własne w kwocie 43.842 zł.

2. Projekt: Wytwarzanie wielopokoleniowej więzi społeczności lokalnej i podniesienie walorów estetycznych wsi Dobrzyniówka, na ten cel zabezpieczono środki własne w kwocie 7.056 zł.