# Załącznik

do uchwały Nr XXXV/212/06

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

# PLAN ROZWOJU DOBRZYNIÓWKI

Wytworzenie wielopokoleniowej więzi społeczności lokalnej i podniesienie walorów estetycznych Dobrzyniówki.

Wieś Dobrzyniówka leży w gminie Zabłudów, na trasie Zabłudów – Białystok w odległości 7 km od siedziby gminy oraz 20 km od siedziby województwa w powiecie białostockim. Położona jest w środkowej części województwa na północ od Zabłudowa i południowy – wschód od Białegostoku.

Bezpośrednimi sąsiadami wsi są: Rafałówka, Folwarki Małe, Krasne oraz Słomianka.

Dobrzyniówka znajduje się w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski. Otoczona jest kompleksem leśnym należącym do Nadleśnictwa Żednia. Piękno krajobrazu i czyste powietrze stwarzają niepowtarzalne warunki turystyczno – rekreacyjne.

Pierwsza wzmianka o Dobrzyniówce pojawiła się w 1674 roku, nazywała się wtedy Dobrzyniewka a od 1784 roku Dobryniówka. W 1934 roku pojawiła się nazwa Dobrzyniówka, która dotyczyła zarówno folwarku, jak i miejscowości.

Przez okres zaborów Dobrzyniówka przechodziła z własności w własność razem z dobrami zabłudowskimi. Ostatnim właścicielem został Józef Manteuffel. To właśnie jego majątek, a więc folwark Dobrzyniówka i okoliczne tereny rozparcelowano jako pierwsze w kraju w 1944 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia w środkowej części wsi ustawiono obelisk.

W 1963 roku z opuszczonych gruntów rolnych przez młodych emigrujących do miasta i w inne tereny kraju utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne oraz zaczęto budować osiedle mieszkalne na początku dla pracowników zakładu a później dla pozostałych chętnych. W 1992 roku PGR został zlikwidowany, obecnie właścicielem ziem i maszyn jest Gospodarstwo Hodowlane FERMATECH sp.z.o.o. Natomiast w 1997 roku powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROKUS”.

W Dobrzyniówce istnieje Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem zerówki, są dwa sklepy, Klub osiedlowy razem z kawiarenką internetową. Na terenie wsi działa również ekologiczno biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Oprócz tego prężnie działa i rozwija się klub sportowy „Krokus”, który rozgrywa mecze piłki nożnej w okręgowej „Klasie B”.

Osiedle Dobrzyniówka zamieszkuje 520 ludzi, razem z mieszkańcami wsi i kolonii w Dobrzyniówce jest 743 mieszkańców. W Szkole Podstawowej uczy się 96 dzieci a w oddziale zerówki 19 dzieci a dzieci nie uczęszczających do szkoły jest 47. Razem jest 162 dzieci.

Teren objęty zagospodarowaniem stanowi teraz nieużytek, dawniej było to boisko sportowe, które zostało przeniesione w nowe miejsce. Mieści się ono w sąsiedztwie bloków mieszkalnych i ogródków działkowych.

Kierunki rozwoju wsi:

- stworzenie placu zabaw;

- stworzenie skwerku zieleni wraz z ławeczkami;

- kontynuacja remontu drogi prowadzącej przez Dobrzyniówkę;

- realizacja przez grupę Dobrani (młodzieży w wieku 16-20 lat) projektu „Środowisko naturalne i tradycja - szansą godnego życia młodzieży wiejskiej” oraz rozpoczęcie nowego projektu „My dla innych”;

- szkolenia obsługi komputera i Internetu.

Działania w ramach projektu:

- podniesienie atrakcyjności pod względem estetyzacji wsi;

- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw oraz stworzenie skwerku zieleni jako miejsca rekreacji i wypoczynku;

- stworzenie bezpiecznego i stabilnego miejsca rozrywki dla najmłodszych.

Opis planowanego przedsięwzięcia:

Dobrzyniówka pozbawiona jest specjalnie zagospodarowanego „kącika wypoczynkowego”, miejsca wypoczynku i relaksu, ale także przestrzeni, gdzie całe rodziny będą mogły spędzić wolny czas.

Przedsięwzięcie będzie polegało na zagospodarowaniu nieużytku w taki sposób, aby zwiększyć walory estetyczne wsi a zarazem wytworzyć więź łączącą różne pokolenia. Wywoła to mobilizację lokalnej społeczności i pobudzenie jej aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

Działania na tym terenie są zgodne z Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz Planem Rozwoju Gminy Zabłudów. Mieszkańcy wsi społecznie wykonają prace związane z przygotowaniem terenu przy pomocy sprzętu udostępnionego nieodpłatnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową KROKUS: założą trawnik i będą go pielęgnować, przygotują grunt i zasadzą rośliny iglaste oraz liściaste. W ten sposób powstanie skwerek zieleni. Montaż i wyposażenie placu zabaw w ławeczki, kosze do śmieci oraz takie obiekty małej architektury jak: zestawy zabawowe, huśtawki, ślizgawki, karuzele, piaskownice oraz inne przedmioty wykona firma Novum. Zagospodarowanie terenu i stworzenie miejsca relaksu, rekreacji i zabawy dla dzieci i ich rodzin wytworzy wielopokoleniową więź społeczności lokalnej i podniesie walory estetyczne wsi.

Dzięki ogrodzeniu terenu i adaptacji tego miejsca dzieci i młodzież nie będą dewastowały i niszczyły trawników i zieleni istniejącej wokół bloków oraz ogródków działkowych.

Istniejąca Szkoła Podstawowa dysponuje wyłącznie boiskiem sportowym, zatem byłoby to idealne miejsce dla uczniów klas „0-3” i ich nauczycieli do zajęć rekreacyjno – ruchowych.

Osoby przyjezdne i ich dzieci, które odwiedzają rodziny zamieszkałe w Dobrzyniówce i okolicach, albo posiadające sąsiadujące z placem działki również będą mogły skorzystać z placu zabaw i „skwerku zieleni” w celach rekreacyjnych.

Spowoduje to racjonalne zagospodarowanie terenu i stworzenie miejsca relaksu, rekreacji i zabawy dla dzieci i ich rodzin.

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia:

- nasadzenia liściaste i iglaste – 1.000 zł

- prace montażowe obiektów małej architektury – 34.280 zł

Harmonogram planowanego przedsięwzięcia:

sierpień 2006  	przygotowanie nieużytku do rozpoczęcia prac (min. uprzątnięcie terenu), przygotowanie terenu do założenia trawnika i jego pielęgnacja.

I dekada września 2006  	przygotowanie gruntu i nasadzenie roślin iglastych oraz montaż i ustawienie urządzeń chodzących w skład małej architektury (jak: ślizgawki, huśtawki, piaskownice, ławki oraz kosze do śmieci).

wrzesień 2006  	przygotowanie i nasadzenie roślin liściastych oraz ogrodzenie terenu.

ANALIZA SWOT – WIEŚ DOBRZYNIÓWKA:

| potencjalne mocne strony | potencjalne słabe strony |
| --- | --- |
| - położenie na trasie Zabłudów – Białystok w bliskiej odległości od miast; - położenie w rejonie Zielonych Płuc Polski (walory przyrodnicze oraz czyste powietrze); - mały stopień skażenia środowiska; - infrastruktura (kanalizacja, wodociągi, ekologiczna oczyszczalnie ścieków); - prężnie działający Klub osiedlowy wraz z kawiarenką internetową; - Klub sportowy Krokus; - inwestycje GH FARMATECH powodujące wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców wsi; - rozwój przedsiębiorstwa AB AUTO i znaczne zwiększenie zatrudnienia; - rezerwy siły roboczej; - organizacja imprez kulturowych i sportowych; - napływ mieszkańców na tereny wsi i okolic. | - niski standard drogi dojazdowej; - duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej; - wysoki poziom bezrobocia; - brak obiektów zabytkowych; - słabe możliwości zatrudnienia poza rolnictwem; - brak szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, które uatrakcyjniłyby tereny; |
| potencjalne szanse | potencjalne zagrożenia |
| - możliwość pozyskania środków pomocy z UE oraz innych funduszy i organizacji pozarządowych; - możliwość rozwoju potencjalnych gospodarstw agroturystycznych ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe „czyste powietrze” - wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi; - wytworzenie silniejszego poczucia tożsamości lokalnej. | - brak inwestycji i zakładania nowych przedsiębiorstw; - brak środków na rozwój wsi; - brak sprawnego systemu aktywizacji bezrobotnych; - społeczeństwo biedne, rodziny dysfunkcyjne; - wzrost patologii społecznych. |