Załącznik Nr 6

    - do uchwały Nr XXXIV/202/06

    - Rady Miejskiej w Zabłudowie

    - z dnia 30 marca 2006 r.

- LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2006 – 2008

| - Lp. | - Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne | - Jednostka realizująca program - zadanie | - Okres realizacji | - Łączne nakłady finansowe | - Dotychczas poniesione wydatki – projekty | - Wysokość wydatków w 2006 roku | - Wysokość wydatków w 2007 roku | - Wysokość wydatków w 2008 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie |  | - Urząd Miejski | - 2005/2007 | - 4.494.828 | - 1.277.362 | - 1.608.733 | - 1.608.733 |  |
| - W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 2.894.828 | - 1.277.362 | - 808.733 | - 808.733 |  |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 800.000 |  | - --- | - 800.000 |  |
| - PFRON |  |  |  | - 800.000 |  | - 800.000 | - --- |  |
| - II. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabłudowie |  | - Urząd Miejski | - 2007 | - 1.233.210 | - 33.210 | - --- | - 1.200.000 |  |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 213.210 | - 33.210 | - --- | - 180.000 |  |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 120.000 |  | - --- | - 120.000 |  |
| - INTERREG |  |  |  | - 900.000 |  | - --- | - 900.000 |  |
| - III. Modernizacja ul. Surażskiej w Zabłudowie |  | - Urząd Miejski | - 2007 | - 470.000 |  | - --- | - 470.000 |  |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 70.000 |  | - --- | - 70.000 |  |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 47.000 |  | - --- | - 47.000 |  |
| - EFRR |  |  |  | - 353.000 |  | - --- | - 353.000 |  |
| - IV. Budowa sieci wodociągowej |  | - Urząd Miejski | - 2007 | - 1.607.000 |  |  | - 750.000 | - 857.000 |
| - 1. Nowosady – Żuki |  |  |  | - 750.000 |  |  | - 750.000 |  |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 112.500 |  |  | - 112.500 |  |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 75.000 |  |  | - 75.000 |  |
| - EFRR |  |  |  | - 562.500 |  |  | - 562.500 |  |
| - 2. Do Kowalowiec |  | - Urząd Miejski | - 2007/2008 | - 457.000 |  |  |  | - 457.000 |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 68.550 |  |  |  | - 68.550 |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 45.700 |  |  |  | - 45.700 |
| - EFRR |  |  |  | - 342.750 |  |  |  | - 342.750 |
| - 3. Krynickie – Koźliki |  |  |  | - 400.000 |  |  |  | - 400.000 |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 60.000 |  |  |  | - 60.000 |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 40.000 |  |  |  | - 40.000 |
| - EFRR |  |  |  | - 300.000 |  |  |  | - 300.000 |
| - V. Budowa parkingu Urząd Miejski w Zabłudowie |  | - Urząd Miejski | - 2007/2008 | - 130.000 |  | - -- | - 5.000 | - 125.000 |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 23.500 |  | - -- | - 5.000 | - 18.500 |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 12.500 |  | - -- |  | - 12.500 |
| - EFRR |  |  |  | - 94.000 |  | - -- |  | - 94.000 |
| - VI. Przebudowa – modernizacja dróg: Zabłudów – Rafałówka |  | - Urząd Miejski | - 2008 | - 412.000 |  |  | - 12.000 | - 400.000 |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 72.000 |  |  | - 12.000 | - 60.000 |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 40.000 |  |  |  | - 40.000 |
| - EFRR |  |  |  | - 300.000 |  |  |  | - 300.000 |
| - VII. Budowa kanalizacji |  | - Urząd Miejski | - 2008 | - 1.120.000 |  |  |  | - 1.120.000 |
| - 1. Przebudowa kanału na ul. Sikorskiego wraz z odbudową nawierzchni |  |  |  | - 732.000 |  |  |  | - 732.000 |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 109.800 |  |  |  | - 109.800 |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 73.200 |  |  |  | - 73.200 |
| - EFRR |  |  |  | - 549.000 |  |  |  | - 549.000 |
| - 2. Budowa kanalizacji na ul. Bielskiej |  |  |  | - 388.000 |  |  |  | - 388.000 |
| - Budżet gminy |  |  |  | - 58.200 |  |  |  | - 58.200 |
| - Budżet państwa |  |  |  | - 38.800 |  |  |  | - 38.800 |
| - EFRR |  |  |  | - 291.000 |  |  |  | - 291.000 |