SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; ze zm.)

Tytuł postępowania:

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV

Znak postępowania: ZP.271.10.2020

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Zabłudów
adres: ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,
e-mail: um@zabludow.pl
adres strony internetowej: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl
tel. 85 718 81 00, fax: 85 718 81 00 wew. 44.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do niniejszej ustawy.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj:
Rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV z podziałem na zadania.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
1. Realizacja przedmiotowego zamówienia obejmuje rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów w tym budowa ujęcia wody /SW3/ na dz. nr geod. 204/2 obręb Kuriany i likwidacja ujęcia wody /SW2/ na dz. nr geod. 190/4 obręb Kuriany, przebudowa systemu odprowadzenia wód podpłucznych na dz. nr geod. 203,334/2, 204/2 obręb Kuriany, budowa przepompowni na sieci wodociągowej z lokalizacją na dz. nr geod. 68/2 obręb Rafałówka, przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku na dz. nr geod. 521/51 obręb Halickie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 4 zadania:
  1. Zadanie 1: Budowa ujęcia wody (SW3) w Kurianach i likwidacja ujęcia wody (SW2) SUW Kuriany
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- wykonanie projektu robót geologicznych aktualizacji zasobów eksploatacyjnych w tym wykonania otworu studziennego SW3,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w tym obudowy studni SW3
- sporządzenie operatu wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych studni SW2
- projekt robót geologicznych na likwidację otworu studziennego SW 2
Roboty budowlane:
- wykonanie otworu studziennego SW 3 wraz z niezbędnymi badaniami hydrogeologicznymi,
- wykonanie urządzeń wodnych, tj. obudowy studni SW 3 wraz z głowicą oraz montażem pompy głębinowej
- likwidacja studni SW 2 łącznie z obudową
- sporządzenie dokumentacji geologicznej z likwidacji studni SW 2
  1. Zadanie 2: Przebudowa systemu odprowadzenia wód podpłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany)
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- sporządzenie operatu wodnoprawnego
- sporządzenie projektu budowlanego
- sporządzenie projektu wykonawczego
Roboty budowlane:
- budowa rurociągu PCV Ṩ 200
- posadowienie studni chłonnych Ṩ 2000
- budowa ogrodzenia ze stalowych paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5 m
  1. Zadanie 3: Budowa przepompowni na ujęciu Kuriany z lokalizacją w miejscowości Rafałówka
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- sporządzenie projektu budowlanego,
- sporządzenie projektu wykonawczego,
Roboty budowlane:
- wykonanie płyty fundamentowej,
- zakup i montaż pompowni ze zbiornikiem wyrównawczym o poj. 100 m³ z agregatem prądotwórczym 30 kW
- budowa ogrodzenia z bramką o wys. 1,5 m
  1. Zadanie 4: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- sporządzenie projektu budowlanego,
- sporządzenie projektu wykonawczego,
Roboty budowlane:
zakup i instalacja kopuły zapachowej
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
45000000-7 Roboty budowlane
Przedmiot dodatkowy:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45200000-9 Roboty budowlane wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
41110000-3 Woda pitna
41120000-6 Woda
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne i sanitarne
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232460-4 Roboty sanitarne.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7).
  1. Załączniki do PFU:
- Załącznik nr 7.1. Lokalizacja ujęcia wodnego w SUW Kuriany /Nr3/ do budowy
- Załącznik nr 7.2. Lokalizacja ujęcia wodnego SUW Kuriany /Nr 2/ do likwidacji
- Załącznik nr 7.3. Lokalizacja systemu odprowadzenia wód popłucznych z SUW Kuriany
- Załącznik nr 7.4. Lokalizacja pompowni wody w miejscowości Rafałówka
- Załącznik nr 7.5. Lokalizacja przebudowy oczyszczalni ścieków w Białostoczku
- Załącznik nr 7.6. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia cz. 1
- Załącznik nr 7.6. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia cz. 2
- Załącznik nr 7.7. Obudowa studni wierconej SW-2
- Załącznik nr 7.8. Studzienka chłonna
- Załącznik nr 7.9. Zabudowa oczyszczalni w Białostoczku.
1. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykorzystanie przedmiarów ujętych w PFU odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to, czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. Wszystkie roboty wchodzące w zakres zamówienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania ofert, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu, nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt Wykonawcy.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące wizji lokalnej można uzyskać u Lecha Ryszarda Krzymińskiego – pokój nr 14, tel. 85 718 81 00 w. 37/ 85 7188 669.
4. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem zagwarantowania parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w PFU oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.
5. Jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dokładny opis oferowanego rozwiązania równoważnego.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
12. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp:
  1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane (z wyłączeniem kadry kierowniczej), jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności czynności wykonywanych przez: osoby wykonujące prace fizyczne, pracujące na terenie budowy, operatorów pojazdów i urządzeń, pracujących na terenie budowy.
  2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt 16.1 na zasadach określonych w § 12 ust. 2-3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
  3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (§ 14 ust. 1 pkt 10).
  4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru prac oraz realizacji robót osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji niniejszego zamówienia w zakresie zadań 1-4 w terminie do dnia 31.10.2021 r. Jednocześnie dla każdego zadania:
  1. Wykonawca opracuje koncepcję wraz z rozwiązaniem konstrukcyjnym i przedłoży ją Zamawiającemu w terminie - 30 dni od podpisania umowy.
  2. Wykonawca opracuje projekt wraz z uzgodnieniami, zezwoleniami na wykonanie robót wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót w terminie do 180 dni od podpisania umowy.
  3. Wykonawca wykona roboty na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich realizację w terminie do dnia 31.10.2021 r.
  4. Zamawiający przekaże teren budowy w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę zamówienia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – jeżeli są wymagane, lub w ciągu 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez Zamawiającego.
  5. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
  6. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się niezwłocznie po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.
  7. Nadzór autorski podczas wykonywania robót trwa przez 365 dni od dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu;
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 6 niniejszego rozdziału SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w:
  1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  1. którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019. poz. 1950, ze zm.),
  2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  3. skarbowe,
  4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
     na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
2. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej “kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
9. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  1. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm).
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
    1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
Zadanie 1:
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu lub likwidacji ujęcia wód podziemnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” (obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonane należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
lub
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub likwidacji ujęcia wód podziemnych o wartości brutto nie niższej niż 116 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
oraz
co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na zaprojektowaniu ujęcia lub likwidacji wód podziemnych o wartości brutto nie niższej niż 24 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy usługa to została wykonana należycie.
Zadanie 2:
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody w formule „zaprojektuj i wybuduj” (obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) o wartości nie mniejszej niż 33 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonane należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
lub
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości brutto nie niższej niż 26 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
oraz
co najmniej jedną usługę polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody o wartości brutto nie niższej niż 7 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy usługa to została wykonana należycie.
Zadanie 3:
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” (obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonane należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
lub
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowych o wartości brutto nie niższej niż 120 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
oraz
co najmniej 1 usługę polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowych o wartości brutto nie niższej niż 30 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy usługa to została wykonana należycie.
Zadanie 4:
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub innego obiektu budowlanego o kubaturze równej lub większej niż 100m3 w formule „zaprojektuj i wybuduj” (obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) o wartości nie mniejszej niż 33 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonane należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
lub
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub innego obiektu budowlanego o kubaturze równej lub większej niż 100m3 o wartości brutto nie niższej niż 26 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona
oraz
co najmniej 1 usługę polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę s sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków o wartości brutto nie niższej niż 7 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy usługa to została wykonana należycie.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełnić w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
    1. do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie nad robotami budowlanymi, posiadającymi wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadająca uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) związane z wykonywaniem prac w zakresie hydrologii bez ograniczeń – dotyczy Zadania 1.
- projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn.zm) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) związane z wykonywaniem usług w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - dotyczy Zadania 2 i 3;
- projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) związane z wykonywaniem usług w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - dotyczy Zadania 3;
- projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) związane z wykonywaniem usług projektowych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu budynku - dotyczy Zadania 4;
- kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1186 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy – dotyczy Zadania 2 i 3;
- kierownik robót budowlanych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1186 z późn.zm) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy – dotyczy Zadania 3;
- kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn.zm) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy – dotyczy Zadania 4.
Zamawiający dopuszcza by jedna osoba pełniła więcej niż jedną w wyżej wymienionych funkcji. Osoby te powinny posiadać aktualny wpis do Izby Samorządu Zawodowego.
Wymagany powyżej okres doświadczenia zawodowego należy liczyć od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272; zm.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 534 i poz. 577).
1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
  4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.1.
1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6 powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunki wymienione w pkt 6 muszą spełniać łącznie Wykonawcy składający wspólną ofertę. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 6.3.1 dotyczący wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej musi spełnić w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden Wykonawca udostępniający potencjał nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5pkt 1 Pzp.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI według formuły “spełnia – nie spełnia”.
5. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI -SIWZ.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (należy dołączyć do oferty):
  1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
     29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
  1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy na temat pozostałych uczestników procedury, w stosunku do których miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
  1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ – dotyczy Zadania 1-4.
Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wykonania warunku, o którym mowa w rozdziale V punkcie 6.3.1. wykaże się odrębną realizacją robót budowlanych i usługi projektowej, oprócz wykazu robót budowlanych powinien dodatkowo złożyć wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4A do SIWZ – dotyczy Zadania 1-4.
  1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
     do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ – dotyczy Zadania 1-4.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.1.
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega
   na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:
  1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
  3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego.
1. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
  1. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.).
  2. Wykonawcy występujący wspólnie (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
  3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
  4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokumenty o których mowa w pkt 1.1 oraz 2.1 każdy z podmiotów składa osobno.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, pkt 5.1 i pkt 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi w bazie danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których	mowa w 3, pkt 5 i pkt 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę numeru sprawy postępowania, w którym zostały złożone oświadczenia lub dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu.
4. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
11. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut są dostępne pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
    1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
    2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
    3. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 5, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)
    4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
    5. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
- złożenie oferty, zmiana oferty lub powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty;
- złożenie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI SIWZ (w tym w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania Zamawiającego),
- złożenie pełnomocnictwa,
- zawarcie umowy.
    1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie później lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
    2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Lech Ryszard Krzymiński – pokój nr 14, tel. 85 718 81 00 w. 37;
- w zakresie procedury – Paulina Kot – pokój nr 113, tel. 85 718 81 00 w. 45.
    1. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i wyjaśnienia powinny być kierowane:
- pisemnie: Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
- faksem: 85 71 88 100 w. 44;
- na adres poczty elektronicznej: um@zabludow.pl.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Kwota wadium wynosi:
- Zadanie 1: 11 500,00 zł
- Zadanie 2: 2 730,00 zł
- Zadanie 3: 12 300,00 zł
- Zadanie 4: 2 730,00 zł
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
  1. pieniądzu,
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
     z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Zabłudowie,
tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340,
z dopiskiem: „Wadium - przetarg nieograniczony – Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów – etap IV - ZP.271.10.2020”
a do oferty dołączyć kopię przelewu.
1. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego.
2. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 4.2 - 4.5. należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w oddzielnej zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X pkt 10 - z dopiskiem „WADIUM”, a kopię dołączyć do oferty.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa
   od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
4. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
5. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
  4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
      1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1
         do SIWZ.
      2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
      3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
      4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
      5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz
         z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji
         i Informacji o Działalności Gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
      7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone
         w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
      8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
      9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
      10. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:
Oferta w przetargu nieograniczonym – „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV” – ZP.271.10.2020
      1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
      2. Zmianę oferty należy złożyć na zasadach określonych w punkcie 10 z dopiskiem ZMIANA.
      3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
      4. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu oferty, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć:
  1. dokumenty, z których wynika prawo osoby składającej oświadczenie do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oświadczenia;
  2. pełnomocnictwo (zgodnie z rozdziałem VI pkt 9.1 niniejszej SIWZ) - jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 14.1.
      1. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
      2. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz
         z uzasadnieniem zasadności dokonanego zastrzeżenia powinny być umieszczone w osobnej kopercie oznaczonej klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tak oznaczoną kopertę należy umieścić wraz z pozostałą (jawną) częścią oferty w kopercie, o której mowa w punkcie 10.
         W przypadku niedokonania zastrzeżenia, niewłaściwego zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych bądź niewykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich ujawnienie.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie,
   ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pokój nr 106 (I piętro) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 17.06.2020 r. do godz.10.00.
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 4 (sala konferencyjna)
   w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.30.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
    1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
    3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres prac określonych
   w SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączonym programem funkcjonalno – użytkowym:
2. Cenę oferty należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich brutto (z dokładnością do drugiego miejsca
   po przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
   i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Cena oferty stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania całości robót budowlanych
   i nie podlega podwyższeniu.
5. Konieczne do poniesienia koszty Wykonawca ustala i oblicza samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązków Wykonawcy określonych we wzorze umowy, zasad najlepszej wiedzy technicznej
   i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm, dokonanej wizji lokalnej oraz wyjaśnień, uzupełnień i zmian SIWZ ogłoszonych przez Zamawiającego w toku postępowania. Przedmiary robót zawarte w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia.
6. Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.
7. Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
8. Zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
9. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
   od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty.
10. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował (odrębnie dla każdej części zamówienia, tj. zadania) następującymi kryteriami oceny ofert:
  1. cena – waga kryterium 60%
  2. okres gwarancji jakości – waga kryterium 40%
Sposób oceny ofert:
  1. w kryterium cena:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Cmin
C = ----------- x 100 x 60%
Cx
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
Cmin – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena oferty X
- wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena
  1. w kryterium okres gwarancji jakości:
Ocena ofert w kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w pkt III Formularza ofertowego.
Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji jakości
od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji otrzyma dodatkowe punkty.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych
okresach stanowiących wielokrotność 12-miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesięcy.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego) oferta otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający
do uzyskania punktów, który bez wątpliwości zaoferował Wykonawca (zaokrąglenie w dół
do pełnych okresów 12-miesięcznych).
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę deklarowanego okresu gwarancji, do oceny zostanie przyjęty termin minimalny (60 miesięcy), a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 84 miesiące. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 84 miesiące, do oceny zostanie przyjęty okres
84-miesięczny.
Punkty za kryterium okres gwarancji jakości zostaną przyznane według poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji jakości	Przyznana ilość punktów
60 – 71 miesięcy	0 pkt
72 – 83 miesiące	20 pkt
miesiące	40 pkt

  1. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości”

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu:
  1. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie niezbędnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – dotyczy kierownika budowy i projektanta;
  2. uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji;
Harmonogram winien obejmować wykaz robót i usług, czynności i prac, które Wykonawca realizował będzie w poszczególnych etapach realizacji zamówienia wraz z ich szczegółową wyceną;
  1. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XV SIWZ;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy.
Umowa konsorcjum winna określać co najmniej:
    1. nazwy oraz siedziby członków konsorcjum,
    2. dokładne określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta umowa konsorcjum, przy uwzględnieniu stanowiska orzecznictwa, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy konsorcjum nie w celu wspólnej realizacji zobowiązań wynikających z umowy podstawowej, tylko w celu uzyskania uprawnień do wierzytelności należnej z tytułu wykonania świadczeń z tej umowy wyłącznie przez jednego z uczestników konsorcjum (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt I CSK 486/15),
    3. dokładne określenie działań, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadań konsorcjantów,
    4. określenie czasu trwania konsorcjum,
    5. stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
    6. określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum;
    7. zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników.
1. Nieprzedłożenie Zamawiającemu powyższych dokumentów zostanie potraktowane jako odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
   w ofercie.
2. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy i dostarczenia jej Zamawiającemu (2 egzemplarze) nie później, niż w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  1. pieniądzu,
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 836 i poz. 1572).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem
   na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów
   52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 z podaniem tytułu wpłaty: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV - ZP.271.10.2020”.
3. Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed podpisaniem umowy
   w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana zabezpieczenia jest dokonywane z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenia przekracza 5 lat, zabezpieczenie
   w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
   nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:
  1. 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru);
  2. 30% - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
12. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, pozostawiając
    w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

XVI. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy, zgodnie
   z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze Umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g ustawy), wnoszone w sposób i w terminach określonych w Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  3. odrzucenia oferty odwołującego,
  4. opisu przedmiotu zamówienia,
  5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z art. 2 ust. 9b ustawy Pzp przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę
   w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą
   lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak wskazania w ofercie części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oznacza realizację zamówienia własnymi siłami.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
   o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
   i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy (§ 11).

XIX. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne
   w walutach obcych.
2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

XXII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z ART. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Burmistrz Zabłudowa informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą
   w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie:
- e-mail: iod@zabludow.pl
- pocztą: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
- przez platformę ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/index
- przez Cyfrowy Urząd: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Unit/Info/10014
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV” - znak postępowania: ZP.271.10.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej
   i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
   4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
5. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
  [1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
  [2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

/-/ Adam Tomanek
Zabłudów, 02.06.2020 r.

Wykaz załączników do SIWZ:
1. Załącznik nr 1– wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2– wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
   w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
3. Załącznik nr 3 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej
4. Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
5. Załącznik nr 4A – wzór wykazu wykonanych usług projektowych
6. Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
7. Załącznik nr 6 – wzór umowy
8. Załącznik nr 7 – PFU
  1. Lokalizacja ujęcia wodnego w SUW Kuriany /Nr3/ do budowy
  2. Lokalizacja ujęcia wodnego SUW Kuriany /Nr 2/ do likwidacji
  3. Lokalizacja systemu odprowadzenia wód popłucznych z SUW Kuriany
  4. Lokalizacja pompowni wody w miejscowości Rafałówka
  5. Lokalizacja przebudowy oczyszczalni ścieków w Białostoczku
  6. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia cz. 1
  1. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia cz. 2
  2. Obudowa studni wierconej SW-2
  3. Studzienka chłonna
  4. Zabudowa oczyszczalni w Białostoczku.

Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I.	Dane Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich podmiotów)

Nazwa (firma)	.................................................................................................
Adres siedziby	.................................................................................................
województwo	.................................................................................................
NIP/PESEL	.................................................................................................
KRS/CEiDG	.................................................................................................
reprezentowany przez:
imię i nazwisko	.................................................................................................
stanowisko	.................................................................................................
podstawa do reprezentacji	..........................................................................

Adres do korespondencji:	..........................................................................
numer telefonu:	............................................
numer faksu:	............................................
adres poczty e-mail:	............................................
strona internetowa	............................................
osoba / osoby uprawnione do kontaktów	....................................................

Wykonawca jest [3]:
[3] Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
 żadne z powyższych

II.	Cena oferty:
Oferuję wykonanie zamówienia:
„Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”
 zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ZP.271.10.2020), na poniższych warunkach:

Zadanie 1: Budowa ujęcia wody (SW3) w Kurianach i likwidacja ujęcia wody (SW2) SUW Kuriany:
Cena brutto (w zł)	Okres gwarancji jakości (w miesiącach)[4]
[4] oferowany okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych okresach stanowiących wielokrotność 12 - miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesięcy, tj. 60, 72 lub 84 miesięcy

Stawka podatku VAT ….. %
Gwarancja jakości powinna zostać udzielona na min. 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Udzielona gwarancja obejmuje całość robót związanych z budową ujęcia wody (SW3) w Kurianach i likwidacja ujęcia wody (SW2) SUW Kuriany.

Zadanie 2: Przebudowa systemu odprowadzania wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany):
Cena brutto (w zł)	Okres gwarancji jakości (w miesiącach)[5]
[5] oferowany okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych okresach stanowiących wielokrotność 12 - miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesięcy, tj. 60, 72 lub 84 miesięcy

Stawka podatku VAT ….. %
Gwarancja jakości powinna zostać udzielona na min. 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Udzielona gwarancja obejmuje całość robót związanych z przebudową systemu odprowadzania wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany).

Zadanie 3: Budowa przepompowni na ujęciu Kuriany z lokalizacją w miejscowości Rafałówka:
Cena brutto (w zł)	Okres gwarancji jakości (w miesiącach)[6]
[6] oferowany okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych okresach stanowiących wielokrotność 12 - miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesięcy, tj. 60, 72 lub 84 miesięcy

Stawka podatku VAT ….. %
Gwarancja jakości powinna zostać udzielona na min. 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Udzielona gwarancja obejmuje całość robót związanych z budową przepompowni na ujęciu Kuriany z lokalizacja w miejscowości Rafałówka.

Zadanie 4: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej:
Cena brutto (w zł)	Okres gwarancji jakości (w miesiącach)[7]
[7] oferowany okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych okresach stanowiących wielokrotność 12 - miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesięcy, tj. 60, 72 lub 84 miesięcy

Stawka podatku VAT ….. %
Gwarancja jakości powinna zostać udzielona na min. 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Udzielona gwarancja obejmuje całość robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej.

IV. Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w niej określone.
2. Przedmiotowe zamówienie wykonam w terminie do dnia 31.10.2021r.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wymagane w SIWZ wadium zostało wniesione w dniu ………… w formie …………..……......
Wadium w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek: ………….………………….…
1. Oświadczam, że do realizacji czynności określonych w rozdziale III pkt 16.1 SIWZ zostaną zaangażowane osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Oświadczam, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać: bez udziału podwykonawców*
/ przy udziale podwykonawców*
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Wskazać nazwy (firmy) podwykonawców oraz części zamówienia, które mają być powierzone podwykonawcom)
1. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
2. Oferta została złożona na ........ stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych
   od nr ..... do nr .....
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[8]) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[9].
  [8] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  [9] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

..............................................
(podpis Wykonawcy)
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)

Załączniki do oferty :
            1. ..............................................
            2. ..............................................
            3. ..............................................
Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nr sprawy ZP.271.10.2020 – „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa (firma) .................................................................................................
Adres	.............................................................................................................
NIP/PESEL	.................................................................................................
KRS/CEiDG	.................................................................................................
reprezentowany przez
imię i nazwisko.................................................................................................
stanowisko	...................................................................................................
podstawa do reprezentacji	............................................................................

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne)

Rola Wykonawcy (lider, partner).................................................................................................
Dane pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Nazwa (firma) .................................................................................................
Adres	.............................................................................................................
NIP/PESEL	.................................................................................................
KRS/CEiDG	.................................................................................................
reprezentowany przez
imię i nazwisko.................................................................................................
stanowisko	...................................................................................................
podstawa do reprezentacji	..........................................................................

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)
…………………………………
(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie:
………………………………………………………………….…………………………………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)
…………………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
   pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
   pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)
…………………………………
(podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. ……… pkt ……… ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………..………………………………………………………………………………….…
…………………..……………………………………………………………………….…………

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)
…………………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………..……………….……………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)
…………………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………….……………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)

…………………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość)

…………………………………
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nr sprawy ZP.271.10.2020 – „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

……………………………………
(podpis Wykonawcy)

............................., dnia ………………………
(miejscowość)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), wspólnie
z Wykonawcą / Wykonawcami ………………………………………………………..…………… którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu przedkładam/y niżej wymienione dowody, z których wynika, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….(miejscowość)
Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………….…
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nr sprawy ZP.271.10.2020 – „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy zadania ……………
L.p.	Rodzaj wykonanych robót budowlanych/ projektowych (przedmiot)	Wartość brutto wykonanych robót budowlanych/ projektowych	Data wykonania (podać termin rozpoczęcia i zakończenia dd-mm-rrrr)	Miejsce wykonania robót (Odbiorca – nazwa i adres)	Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane

Do wykazu załączam dowody określające czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

............................., dnia …………………………
(miejscowość)

Załącznik nr 4A do SIWZ

………………………….…
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, ZP.271.10.2020 – „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz wykonanych usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Dotyczy zadania……………….

Lp.	Przedmiot usługi	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana	Data wykonania usługi	Wartość usługi brutto

Do wykazu załączam dowody określające, czy usługa ta została wykonana należycie.

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

............................., dnia …………………………
(miejscowość)

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….…
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nr sprawy ZP.271.10.2020 – „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Dotyczy zadania ……………
L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności (funkcja pełniona w toku realizacji zamówienia)	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (zakres, numer i data ważności), doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia	Informacja o podstawie do dysponowania osobą (np. umowa o pracę lub inna umowa, np. cywilno-prawna)

Oświadczam, że osoby wskazane w tabeli posiadają wymagane w postępowaniu uprawnienia budowlane w zakresie wskazanych powyżej specjalności.

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

............................., dnia …………………………
(miejscowość)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ……….…….. r. w Zabłudowie pomiędzy:

Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, reprezentowaną przez:
Adama Tomanka – Burmistrza Zabłudowa, zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………… (wpisać w umowie nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę)
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
którego reprezentuje: ………………..……………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.10.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie zamówienia: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”
   została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV”
2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
3. Realizacja przedmiotowego zamówienia obejmuje rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów w tym budowa ujęcia wody /SW3/ na dz. nr geod. 204/2 obręb Kuriany, likwidacja ujęcia wody /SW2/ na dz. nr geod. 190/4 obręb Kuriany, przebudowa systemu odprowadzenia wód podpłucznych na dz. nr geod. 203,334/2, 204/2 obręb Kuriany, budowa przepompowni na sieci wodociągowej z lokalizacją na dz. nr geod. 68/2 obręb Rafałówka, przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku na dz. nr geod. 521/51 obręb Halickie.
4. Przedmiot Umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumenty wskazane w załącznikach do Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
5. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 5 zadań:
  1. Zadanie 1: Budowa ujęcia wody (SW3) w Kurianach i Likwidacja ujęcia wody (SW2) SUW Kuriany*
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- wykonanie projektu robót geologicznych aktualizacji zasobów eksploatacyjnych w tym wykonania otworu studziennego SW3,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w tym obudowy studni SW3
- sporządzenie operatu wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych studni SW2
- projekt robót geologicznych na likwidację otworu studziennego SW 2
Roboty budowlane:
- wykonanie otworu studziennego SW 3 wraz z niezbędnymi badaniami hydrogeologicznymi,
- wykonanie urządzeń wodnych, tj. obudowy studni SW 3 wraz z głowicą oraz montażem pompy głębinowej
- likwidacja studni SW 2 łącznie z obudową
- sporządzenie dokumentacji geologicznej z likwidacji studni SW 2
  1. Zadanie 2: Przebudowa systemu odprowadzenia wód podpłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany)*
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- sporządzenie operatu wodnoprawnego
- sporządzenie projektu budowlanego
- sporządzenie projektu wykonawczego
Roboty budowlane:
- budowa rurociągu PCV Ṩ 200
- posadowienie studni chłonnych Ṩ 2000
- budowa ogrodzenia ze stalowych paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5 m
  1. Zadanie 3: Budowa przepompowni na ujęciu Kuriany z lokalizacją w miejscowości Rafałówka*
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- sporządzenie projektu budowlanego,
- sporządzenie projektu wykonawczego,
Roboty budowlane:
- wykonanie płyty fundamentowej,
- zakup i montaż pompowni ze zbiornikiem wyrównawczym o poj. 100 m³ z agregatem prądotwórczym 30 kW
- budowa ogrodzenia z bramką o wys. 1,5 m
  1. Zadanie 4: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej*
Inwestycja obejmuje:
Projektowanie:
- sporządzenie projektu budowlanego,
- sporządzenie projektu wykonawczego,
Roboty budowlane:
zakup i instalacja kopuły zapachowej
*zgodnie ze złożoną ofertą
1. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7).

§ 2
Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zastanie wykonany w następujących terminach:
  1. Wykonawca niniejszego zamówienia realizuje zamówienie wraz z odbiorami do 31.10.2021 r.
  2. Wykonawca opracuje koncepcję wraz z rozwiązaniem konstrukcyjnym i przedłoży ją Zamawiającemu w terminie - 30 dni od podpisania umowy.
  3. Wykonawca opracuje projekt wraz z uzgodnieniami, zezwoleniami na wykonanie robót wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót w terminie do 180 dni od podpisania umowy.
  4. Wykonawca wykona roboty na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich realizację w terminie do dnia 31.10.2021 r.
1. Zamawiający przekaże teren budowy w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę zamówienia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – jeżeli są wymagane, lub w ciągu 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez Zamawiającego.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się niezwłocznie po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.
4. Nadzór autorski podczas wykonywania robót trwa przez 365 dni od dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz w zakresie, terminach
   i na zasadach określonych w niniejszej umowie, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń
   i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru prac oraz realizacji robót osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.
3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także odpowiadać wymaganiom dokumentacji.
4. W przypadku zmiany materiałów, produktów, przewidzianych w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiającego na dokonanie zmiany. Materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne oraz jakość nie gorszą niż przewidziane w dokumentacji projektowej oraz być zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
5. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej ponadto:
1. oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2. umieszczone w określonym przez Komisję wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
3. oznakowane, z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r., o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późn. zmianami), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do w/w ustawy,
4. wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno – budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
5. Wszystkie roboty należy wykonać wg polskich norm i obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane
6. jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych asortymentów robót, to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową oraz zapisami umowy.
1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.
2. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonanych robót
   w wersji papierowej (4 egzemplarze) i w wersji elektronicznej 2 egzemplarze.
4. Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu umowy.

§ 4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.	dostarczenie Wykonawcy egzemplarza programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 7) w wersji papierowej przed rozpoczęciem prac projektowych;
2.	współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy;
3.	przekazanie Wykonawcy terenu robót;
4.	zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
5.	ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót;
6.	powołanie komisji odbioru wykonanych robót oraz zawiadomienie uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania,
7.	zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace.

§ 5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
      1. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek sporządzenia projektów zgłoszeniowych/budowlanych (wraz z aktualnymi mapami sytuacyjno – wysokościowymi) w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej zapisanej na płycie CD (DVD) – 2 egzemplarze oraz uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na realizację robót, w tym niezbędnych pozwoleń wodno – prawnych na modyfikację urządzeń wodnych, a także innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie w imieniu inwestora pozwoleń na użytkowanie,
      2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu,
      3. pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektu nad realizowanymi robotami,
      4. wykonanie robót na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,
      5. sporządzenie dokumentacji projektowej w formie papierowej w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej zapisanej na płycie CD (DVD) – 2 egzemplarze,
      6. zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,
      7. sporządzenie na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z autorem dokumentacji technicznej, wszelkich zmian rysunków, w specyfikacjach, które mogą się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy,
      8. współpraca w zakresie uzyskania decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji inwestycji, a także terminowego przygotowania i przekazania ich Zamawiającemu
      9. odpowiedzialność za przekazany teren budowy do czasu komisyjnego odbioru, odpowiedzialność ta w szczególności dotyczy obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych,
      10. przed rozpoczęciem robót:
1. przejęcie obowiązków kierownika budowy nałożonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy wraz
   z zapleczem budowy (zabezpieczenie pomieszczeń techniczno-socjalnych i magazynowych, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy), zawarcie umowy na dostawy energii na czas trwania robót budowlanych, w przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejącego zasilania
   wod-kan założenie podlicznika, ponoszenie kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy,
3. wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, w zakresie czego Wykonawca ponosi odpowiedzialność od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
4. sporządzenie – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłoczne przekazanie 2 egzemplarzy planu „BIOZ” Zamawiającemu,
5. uzgodnienie i zatwierdzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót drogowych na czas wykonywania robót budowalnych,
6. zapewnienie, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu urządzeń eksploatacyjnych w celu zaspokojenia mieszkańców w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków,
7. uzgodnienie z Zamawiającym przewidzianego terminu braku dostaw wody i odprowadzania ścieków, a następnie poinformowanie mieszkańców o ewentualnych utrudnień z tym związanych.
      1. zapewnienie stałego nadzoru nad mieniem oraz zawarcie stosownych umów ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą, niż wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 umowy z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami,
         od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową nie później, niż w dniu przekazania terenu budowy,
      2. zorganizowanie robót budowlanych, w tym:
1. prowadzenie dziennika budowy
2. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu – poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – projektu organizacji robót i harmonogramu rzeczowo – finansowego robót do akceptacji,
3. prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
4. wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to niż to jest konieczne porządku publicznego,
5. natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
6. przyjęcie odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, a także zabezpieczenie i powetowanie Zamawiającemu wszelkich roszczeń jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjęcie negocjacji i zapłacenie roszczeń jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód
7. zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji inwestycji, przedstawicieli Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będą realizowane roboty,
8. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ,
9. usunięcia, na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, z terenu budowy każdego Podwykonawcy lub każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy i działa na szkodę Zamawiającego oraz utrudnia osiągnięcie celu zamówienia,
10. powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy
11. natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy i skuteczny szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót
12. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowiązującymi przepisami i normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej
13. wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
14. poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,
      1. w razie potrzeby opracowanie i zatwierdzenie projektu obsługi komunikacyjnej budowy,
1. w razie potrzeby zorganizowanie objazdu budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,
2. w razie potrzeby zapewnienie dojazdu do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z dróg będących przedmiotem niniejszej umowy,
3. uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,
4. prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
5. utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,
6. postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zmianami),
7. ponoszenie w razie potrzeby opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i kar za zajęcie pasa bez zgody zarządcy,
8. utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi utwardzone,
9. wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów (w razie potrzeby wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa),
10. przed zgłoszeniem do odbioru wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów stosownie do zakresu robót objętych umową,
11. sporządzenie stosownych protokołów z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazanie ich Zamawiającemu,
12. w razie potrzeby zapewnienie czynnego udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne,
    tj. Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego,
13. opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej Zamawiającemu - w razie potrzeby,
14. zgłaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminów zakrycia robót podlegających zakryciu oraz terminu odbioru robót zanikających;
15. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń – naprawienie ich
    na swój koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
16. demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
17. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy, przedstawienie dokumentów zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót i uczestniczenie
    w odbiorze.

§ 6
      1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca bez odrębnego oświadczenia, przenosi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 umowy, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła wytworzonego w toku realizacji niniejszej umowy z chwila jej przekazania.
      2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
  1. w zakresie używania projektu, w tym wykorzystania projektu w całości lub w części w celu realizacji robót budowlanych i wprowadzanie do niego zmian,
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w lit. c) – publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 7
Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będą:
  1. z ramienia Zamawiającego: Inspektor nadzoru inwestorskiego - …………………....…… , tel. …………………..
  2. z ramienia Wykonawcy: Kierownik budowy - ………………………………………..…… , tel. …………………..
  3. z ramienia Wykonawcy: Projektant - …………………………………………………… , tel. …………………
1. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
   za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Nowy kierownik musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności i spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, podlegające ocenie w kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, jeżeli uzna, że nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonują je nienależycie.

§ 8
      - Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
    1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
    2. odbiory częściowe (dokumentacji projektowej, po zrealizowaniu 60% zakresu robót budowlanych, po zrealizowaniu 30% zakresu robót budowlanych),
    3. odbiór końcowy przedmiotu umowy,
    4. odbiór po okresie rękojmi,
    5. odbiór pogwarancyjny.
1. Wszelkie odbiory robót odbywać się będą na zasadach i w terminach zgodnych z zapisami Umowy.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem
   do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
4. O terminach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany
   jest poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie). Jeżeli Wykonawca nie zgłosił robót zanikających
   i ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.
5. Odbiór częściowy jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonywane roboty/ prace.
6. Po zakończeniu wykonania części prac, tj. wykonaniu dokumentacji projektowej, po wykonaniu 60% zakresu robót budowlanych, po wykonaniu 30% zakresu robót budowlanych, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót/ prac do Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty dotyczące odbieranych elementów robót/ prac.
7. Dokonanie odbioru częściowego nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej oraz protokołu odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wykonywanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
8. Zestawienie wykonywanych prac, o których mowa w ust. 8, jest akceptowane/korygowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbiory częściowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 4 umowy.
9. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w SIWZ i dokumentacji technicznej. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót w szczególności z STWiOR, przedmiarami robót oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz niniejszą umową.
10. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem
    do Dziennika budowy oraz odrębnym pismem, z określeniem daty zakończenia robót. Gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.
11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
12. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.
13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.
14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
15. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, komplet dokumentów sporządzonych w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz uporządkowaniu terenu, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty
    i aprobaty techniczne, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi
    w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, a w szczególnych przypadkach (istotne zmiany dokumentacji) projektanta.
16. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, a także przedstawicieli innych jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
17. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.
19. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione
    w toku odbioru. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub nieprawidłowości, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru na zasadach określonych
    w ust. 11 niniejszego paragrafu.
20. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
21. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem Wykonawcy w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za przedmiot umowy.
22. O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed datą odbioru.
23. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 9
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy * od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpłatne usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty wezwania Zamawiającego do:
1. usunięcia wady fizycznej lub
2. wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa
   – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
1. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty jej zgłoszenia.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
   w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
6. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:
1. okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji
2. w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi, uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku
   od usunięcia wady lub usterki.
* do umowy zostanie wpisany termin zgodnie z treścią oferty

§ 10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ……………………… zł (słownie: ………… złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
   z realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy dokonywane będzie w częściach w następujący sposób:
  1. Pierwsza faktura częściowa wystawiona będzie za dokumentację projektową w oparciu o protokół odbioru częściowego, podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego
  2. Druga faktura częściowa wystawiona będzie zgodnie z zaangażowanie prac (robót budowlanych) po zrealizowaniu 60% zakresu robót w oparciu o protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego,
  3. Trzecia faktura częściowa wystawiona będzie zgodnie z zaangażowanie prac (robót budowlanych) po zrealizowaniu 30% zakresu robót w oparciu o protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego,
  4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za realizacje przedmiotu umowy jest bezusterkowy protokół odbioru zadania inwestycyjnego, przy czym odbiór ma nastąpić do dnia 31.10.2021 r.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT są bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy.
3. Po stronie Zamawiającego (zgodnie z ofertą) powstał obowiązek podatkowy /* nie powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług od wartości ………...……
4. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
   nr ………………………………………..…….., w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami.
5. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić w sposób następujący:
Nabywca: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP 966-17-70-461,
Odbiorca: Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości ................ zł, tj. 10% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 umowy.
2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340.
2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ..........................................................................
i zostało złożone w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
1. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
2. Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:
1. 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru);
2. 30% - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego
z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
* - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:
……………………………… - ……………….………………….………………………
nazwa (firma) podwykonawcy	wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy
……………………………… - ……………….…………………..………………………
nazwa (firma) podwykonawcy	wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy
a pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.
1. Wykonanie robót budowlanych określonych w ust. 1 pkt …. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych
   w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym
   w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1, to nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 6.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
   w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
   na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
  1. zakres robót, zgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
  2. termin realizacji robót budowlanych, nie dłuższy niż termin określony w § 2 ust. 1 umowy,
  3. wynagrodzenie i termin zapłaty wynagrodzenia,
  4. zapisy dotyczące obowiązku zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy,
  5. zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji umowy przez podwykonawcę,
  6. warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy;
  7. nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
  8. nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę
     za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
  9. nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;
  10. nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową;
  11. wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1.
Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  1. niespełniającej wymagań określonych w ust. 8;
  2. przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.
1. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów, które dotyczą dostaw materiałów budowlanych i usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (np. transport, ubezpieczenie itp.). Wyłączenie to nie dotyczy umów
   o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
   niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
7. Postanowienia ust. 6 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
8. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
   do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
   z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
9. Wykonawca wraz z przedkładaną Zamawiającemu fakturą za zrealizowane roboty, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzony pisemnie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych
    po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
    z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 19, Zamawiający zwróci się
    do Wykonawcy o zgłoszenie, w terminie 7 dni od doręczenia informacji, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy
albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, może stanowić podstawę
   do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn, z które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
3. Umowy zawierane przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być sporządzane zgodnie z powyższymi zapisami.
4. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 13
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane (z wyłączeniem kadry kierowniczej), jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności czynności wykonywanych przez:
- osoby wykonujące prace fizyczne, pracujące na terenie budowy,
- operatorów pojazdów i urządzeń, pracujących na terenie budowy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę wymagań określonych w ust. 1. Zamawiający jest upoważniony w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
   i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
   ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
   na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
   do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 13 ust. 1 pkt 10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14
      1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki
     w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego
     w § 2 ust. 1 umowy;
  2. w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
     w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
     i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta;
  3. w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
  4. w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  5. w wysokości 10% niezapłaconej kwoty, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy;
  6. w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
     w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
  7. w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
  8. w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
  9. w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
  10. niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, o których mowa w § 13 ust. 1 oraz w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu oświadczeń / dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 3 - w wysokości
      1 000,00 zł umowy za brak dokumentacji w odniesieniu do każdej osoby, co do której Wykonawca nie wykaże zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 15
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu, oprócz przyczyn wymienionych w § 14 ust. 1, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy;
2. pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne.

§ 16
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym zakresie:
  1. zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy pod warunkiem,
     że zaproponowane osoby będą posiadały nie niższe kwalifikacje i doświadczenie niż określone w SIWZ (zmiany, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy);
  2. zmiany danych teleadresowych;
  3. zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie, zmiana części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie, z zastrzeżeniem zapisów § 13 umowy;
  4. zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  5. zmiany sposobu realizacji zamówienia, w szczególności:
1. konieczność wykonania robót / prac wynikających z zaleceń organów administracji
   (np. nadzór budowlany), wydanych po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia;
2. konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  1. zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1. braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są roboty objęte zamówieniem (przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu
   do obszarów, w których wykonywane są roboty);
2. opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy – przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki,
   w jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy);
3. z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa –wyłącznie o czas dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia,
4. z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania zamówienia dodatkowego – wyłącznie o okres wykonywania zamówienia dodatkowego,
5. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
   w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia,
6. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,
7. przerwanie lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
8. jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.
  1. zmiany polegające na wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
     w dokumentacji projektowej, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
1. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych
   w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
2. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających
   na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
3. aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
4. możliwością zwiększenia: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.
1. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
   na piśmie Zamawiającego w ciągu 7 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.6.
2. Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.7 mogą nastąpić wyłącznie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie
   a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie może prowadzić
   do pogorszenia jakości wykonanych robót.
3. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany świadczenia będzie zawierał: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany w postaci kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych umową, rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie. Wycenę robót należy sporządzić w oparciu o czynniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie - w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUD (tabela dla województwa podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja robót zamiennych. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora nadzoru inwestorskiego co do proponowanych zmian.
4. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3, muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu świadczenia wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę
   do aneksu do umowy.
6. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
   i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót.
8. Podstawą określenia obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiającego.
9. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienia Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem przetargowym dla robót podstawowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie
    7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, z przedmiarem, wyceną i protokołem konieczności.
11. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
12. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
13. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 17
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania
   na rzecz Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b i 1e;
  2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
  3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
1. W przypadku, o którym mowa pkt 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.
2. Zamawiający, niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić
   od umowy w następujących przypadkach:
  1. nieprzedstawienia Zamawiającemu niezbędnych uprawnień do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. niepodjęcia przez Wykonawcę, z przyczyn od niego zależnych, realizacji prac w terminie
     7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,
  3. opóźnienia w realizacji prac dłuższego niż 14 dni w stosunku do uzgodnionego harmonogramu,
  4. niewykonywania przez Wykonawcę prac zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub zaniedbania zobowiązań umownych,
  5. zaniechania przez Wykonawcę realizacji umowy, a w szczególności przerwania prac przez okres dłuższy niż 7 dni.
3. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, stosując § 9 pkt 1 a) niniejszej umowy.

§ 18
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:
1. ze strony Zamawiającego – Lech Ryszard Krzymiński – pokój nr 14, tel. 85 718 81 00 w. 37
2. ze strony Wykonawcy - ………….,………… tel. +48 ………………., e-mail: ……………

§ 19
1.	Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2.	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.
4.	Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.
5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: